|  |  |
| --- | --- |
|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |

|  |
| --- |
| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |

|  |
| --- |
| 1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?  R: En general, hemos avanzado bien en la mayoría de las tareas, como la creación del flujo de conversación y la configuración del chatbot en Voiceflow. Aunque algunas actividades, como la integración técnica con el sistema de reservas, han tomado más tiempo de lo que esperábamos, hemos aprendido mucho en el proceso.    **Facilitadores:** Voiceflow ha sido increíblemente útil, permitiéndonos diseñar y ajustar el chatbot de manera rápida y eficiente.  **Dificultades:** Algunos desafíos técnicos en la integración han sido oportunidades para mejorar nuestras habilidades de resolución de problemas y aprendizaje en grupo |

|  |
| --- |
| 2. |
| ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?  **R:** Hemos optado por hacer pruebas en fases pequeñas para detectar errores antes de avanzar. Este enfoque ha permitido que todos en el equipo colaboren y compartan ideas, mejorando el diseño final del chatbot. |

|  |
| --- |
| 3. Hasta el momento: |
| ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?  **R:**  Destacado**:** El flujo de conversaciones ha sido bien recibido y el trabajo en equipo ha sido excelente. Todos han aportado ideas valiosas que han enriquecido el proyecto.  **Para mejorar:** De cara al futuro, podríamos planificar mejor las pruebas técnicas y asegurarnos de que todos estén al tanto de los cambios para mantener el buen impulso del equipo. |

|  |
| --- |
| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?  **R:** la verdad es que ninguna ya que el profesor designado al ramo se ha encargado de darle feedback semanales a cada equipo y eso nos ha permitido ir trabajando de manera óptima. |

|  |
| --- |
| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  R: Sí, sería beneficioso redistribuir algunas tareas. Asignar a un miembro del equipo la responsabilidad de las pruebas de usabilidad y a otro la de integración técnica puede ayudarnos a avanzar más rápidamente, aprovechando así las fortalezas de cada uno. |

|  |
| --- |
| 6. APT grupal |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  R: **Positivo:** El trabajo en equipo ha sido increíblemente colaborativo y todos han mostrado una gran disposición para ayudar y compartir ideas. Esto ha generado un ambiente de trabajo muy positivo.  **A mejorar:** Para seguir avanzando, podríamos establecer reuniones de seguimiento más frecuentes para garantizar que todos estén alineados con el progreso del proyecto y fortalecer aún más la comunicación. |